Plano de Teste
GAL – Gestão de Aquisição de Livros

HISTÓRICO DE REVISÃO
Data	Versão	Responsável	Alteração
30/10/2014	1.0	Andre Luís	Criação do documento

# Introdução
  1. Escopo
Serão abordados teste de sistema para as novas funcionalidades adicionadas (Configurar Metas, Gerenciar Estruturas Curriculares e CRUD Estrutura Curricular) e testes para verificar se funcionalidades já implantadas continuam funcionando corretamente (CRUD curso, CRUD disciplina e Calcular Metas ).

  1. Objetivos
A finalidade deste Plano de Teste é reunir todas as informações
necessárias para planejar e controlar o esforço de teste referente a versão a ser entregue do sistema. Ele descreve a abordagem dada ao teste do software e é o plano de nível superior gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de teste.

  1. Público Alvo deste Documento
- Gerente de Projeto;
- Líder técnico;

# Propósito
  1. Tipos e técnicas de teste
Serão realizados testes de regressão e testes de sistema.

  1. Itens e Funcionalidades
CRUD Disciplinas
CRUD Titulo
CRUD Curso
Vincular Bibliografia
Calcular Metas
Configurar Metas
Gerenciar Estruturas Curriculares
CRUD Estrutura Curricular
# Organização
## Recursos humanos e responsabilidades

Papel	Quantidade Mínima	Responsabilidade
Analista de Teste	01	Projeto e elaboração de casos de teste.
Analista de Teste	01	Execução de casos de teste e reporte de bugs.

# Capacitação
N/A

# Necessidades De Ambiente
Nome do Elemento de Software	Versão	Tipo e Outras Observações
Mozilla Firefox	31.0	Browser
Ubuntu	14.04	Sistema operacional
PgAdmin	1.1.1	Gerenciador de Banco de / dados

# Ferramentas
N/A
# critérios de aceite e de parada
  1. Critérios de aceite
100% dos casos de teste foram executados;
  1. Critérios de parada
Caso detectados muitos bugs em uma funcionalidade, o teste é parado, a funcionalidade volta para revisão do desenvolvedor e depois são realizados os testes novamente.
# CRONOGRAMA
Milestone	Início	Término	Responsável
Projeto	30/10/2014	03/10/2014	Analista de Teste
Configuração de Ambiente	03/11/2014	04/11/2014	Analista de Teste
Execução	04/10/2014	12/11/2014	Analista de Teste

# produtos
  1. Artefatos de entrada
GAL-REQ-UC-COMPL-UC001-Cadastrar-Disciplina.doc
GAL-REQ-UC-COMPL-UC002-Cadastrar_Titulo.doc
GAL-REQ-UC-UC003-Vincular-Bibliografia.odt
GAL-REQ-UC-UC004-Calcular-Metas.odt
GAL-REQ-UC-COMPL-UC005-Cadastrar-Curso.odt
GAL-REQ-UC-COMPL-UC006-Cadastrar-Estrutura-Curricular.odt
GAL-REQ-UC-UC007-Gerenciar-Estruturas-Curriculares.odt
GAL-REQ-UC-UC008-Configurar-Metas.odt
  1. Artefatos de saída
GAL-TST-ESPEC-UC001-Cadastrar-Disciplina.odt
GAL-TST-ESPEC-UC002-Cadastrar-Titulo.doc
GAL-TST-ESPEC-UC003-Vincular-Bibliografia.odt
GAL-TST-ESPEC-UC004-Calcular-Metas.odt
   GAL-TST-ESPEC-UC005-Cadastrar-Curso.odt
    GAL-TST-ESPEC-UC006-Cadastrar-Estrutura-Curricular.odt
GAL-TST-ESPEC-UC007-Gerenciar-Estruturas-Curriculares.odt
GAL-TST-ESPEC-UC008-Configurar-Metas.odt